DA. 271-54-5/18

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(powyżej  5.548.000 EURO)

„Budowa pawilonu dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno Położniczego

i Neonatologii z Intensywną Terapią Szpitala Specjalistycznego

im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz przeniesieniem baru „Bistro” do nowej lokalizacji oraz rozbiórką budynku byłej pralni”.

Wspólny Słownik Zamówień:

CPV 45.00.00.00-7, 45.31.12.00-2, 45.33.20.00-3,

45.45.00.00-6, 45.11.00.00-1

# Spis treści:

# Część   I	Opis przedmiotu zamówienia

Część  II	Wymagania wobec Wykonawców

Część III	Instrukcja dla Wykonawców

Część IV	Opis kryteria wyboru oferty

Część V		Istotne warunki umowy

Część VI         RODO

Załączniki do SIWZ:

## Oferta – formularz ogólny							załącznik nr 1

Spis dokumentacji								załącznik nr 2

Oświadczenia									załącznik nr 3, 4

Wykaz robót budowlanych							załącznik nr 5

Wykaz osób									załącznik nr 6

Umowa projekt									załącznik nr 7

Opinia dot. określenia wart. rynkowej						załączniki nr 8

Umowa sprzedaży								załącznik nr 9

Decyzja rozbiórka + budowa							załącznik nr 10 a i b

Dokumentacja geodezyjna							załącznik nr 11

Parametry techniczne 								załącznik nr 12

# Specyfikację zatwierdzono

w dniu: ....................................

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 10, zwany dalej Zmawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”) na realizację zadania pod nazwą:

„Budowa pawilonu dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno Położniczego i Neonatologii z Intensywną Terapią Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz przeniesieniem baru „Bistro” do nowej lokalizacji oraz rozbiórką budynku byłej pralni”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz. U. UE S numer 177 w dniu 14 września 2018 r. - Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2018/S 177-400302.

                - Część I   OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia obejmuje 1 zadanie - budowę pawilonu dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno Położniczego i Neonatologii z Intensywną Terapią Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz z łącznikiem pomiędzy projektowanym budynkiem a istniejącym budynkiem Onkologii, przeniesienie baru „Bistro” do nowej lokalizacji, wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i niskoprądową, wewnętrzną instalacją wod.kan., instalacją kanalizacji deszczowej, podciśnieniowej, instalacją c.o., instalacją wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacją klimatyzacji (freonowej), instalacja gazów medycznych, węzłem przyłączeniowym bezpośrednim z wymiennikiem CWU i układem dezynfekcji chemicznej CWU, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz uzbrojeniem obejmującym budowę i przebudowę: sieci i przyłączy wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci i kanalizacji deszczowej, sieci energetycznych na działkach nr ¼, 2/4, 119/1, 35, 34/1 w obr. 73 przy ul. Młyńskiej (kategoria obiektu XI) oraz rozbiórka budynku byłej pralni Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu działki nr ¼, 2/4, 119/1, 35, 34/1 w obr.73 przy ulicy Młyńskiej w zakresie robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej  - kod CPV 45.00.00.00-7, dodatkowe - 45.31.12.00-2, 45.33.20.00-3, 45.45.00.00-6, 45.11.00.00-1.

Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

- Realizacja przedmiotowego zadania zaplanowana jest trzyetapowo.

Etap I  - przeniesienie baru BISTRO oraz przekładka kabli elektro – energetycznych zasilających budynki Szpitala,

Etap II – rozbiórka pralni,

Etap III – budowa nowego obiektu (pawilonu).

- Zadanie winno być realizowane w oparciu o dokumentację projektową opracowanej przez biuro projektów Industria Project Sp. z o. o., Al. Zwycięstwa 46/1, 80-210 Gdańsk (patrz załącznik nr 2 do SIWZ  - spis dokumentacji) dla której uzyskano prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę nr 37/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. znak. WAU.RAB.6740.611.2016.JP oraz nr 7/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. znak. WAU.RAB.6741.18.2016.JP – załącznik nr 10 a i b do SIWZ oraz o informacje zawarte w załącznikach do SIWZ.

- Wartość zamówienia winna zostać obliczona na podstawie przedmiaru robót. Pomocniczo – dokumentacja projektowa. Zamawiający zezwala by w kosztorysie ofertowym zadania ujęte zostały części i materiały równoważne z określonymi w specyfikacji.

- Szczegółowy opis, ilość i wymagania, co do przedmiotu zamówienia zawarte są w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalnowysacz.pl.

- Termin realizacji przedmiotu umowy – wykonania zamówienia: do 31 marca 2020 r. od dnia przekazania terenu budowy (planowany termin listopad 2018 r.) - łącznie uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu (pawilonu) i podpisanie protokołu odbioru końcowego.

- Okres gwarancji:

- na wykonany przedmiot zamówienia  - roboty budowlane gwarancja min. 36 miesięcy  - od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu,

- na wykonany przedmiot zamówienia  - zainstalowane, wbudowane urządzenia gwarancja min. 24 miesiące  - od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy i podpisania protokołu.

Reakcja na usterki i podjęcie naprawy w czasie gwarancji do 12 godz. oraz bezpłatne przeglądy przez okres gwarancji  - po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca może wykupić materiały porozbiórkowe z budynku pralni według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę. Ogólna wartość materiałów uzyskanych z rozbiórki wynosi: cena wywoławcza 60.000,00 zł brutto. Płatne w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy sprzedaży. Opinia dotycząca określenia wartości rynkowej materiałów uzyskanych z rozbiórki – załącznik nr  8 do SIWZ. Projekt umowy sprzedaży zawiera załącznik nr 9 do SIWZ.

UWAGA:

- Cały zakres zamówienia  winien być wykonywany przez  jednego  generalnego Wykonawcę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) i ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

- Dopuszcza się udział podwykonawców lub dalszych podwykonawców realizujących określony zakres robót w oparciu o umowę pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

- Rozliczenia za przedmiot zamówienia będą następowały pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

- Wartości zamówienia należy wycenić na podstawie przedmiarów. Dokumentacja (przedmiar robót stanowi też podstawę do wyliczenia ryczałtowej wartości oferty na wykonanie całości zadania – pomocniczo dokumentacja projektowa. Wykonawca winien przedstawić wskaźniki cenotwórcze służące dla obliczenia wartości przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca w terminie 7 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu plan BIOZ.

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie prowadzenie dziennika budowy.

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie zamieszczenie na trenie budowy w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o realizowanym zadaniu.

- Rozliczenie za korzystanie z mediów przy realizacji niniejszego zamówienia przez Wykonawcę (woda, prąd itp.) dokonane będzie wg wskazań liczników dla potrzeb budowy zainstalowanych przez Wykonawcę.

- Wykonawca winien sporządzić harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania, według którego będą wystawiane faktury częściowe za wykonane roboty – termin płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Faktura końcowa może być wystawiona po bezusterkowym protokole odbioru i uzyskaniu (otrzymaniu) pozwolenia na użytkowanie obiektu, a zapłacona nie wcześniej jak po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowaniu.

- Za dzień odbioru zadania Zamawiający uzna datę otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (w tym, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i dokumentację techniczną powykonawczą) i wszystkich załączników koniecznych do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

- Wykonawca tak powinien przewidzieć realizację robót by w jak najmniejszym stopniu utrudniać prace na terenie szpitala. Roboty przebiegać będą przy czynnych obiektach szpitala.

- Wykonawca w celu prawidłowego przygotowania oferty może dokonać wizji lokalnej na miejscu planowanych robót.

- W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia dokumentacja przetargowa w jakiekolwiek części zawierała znaki towarowe, patenty, pochodzenie towaru – dopuszcza się produkty równoważne o parametrach i jakości nie gorszej jak te wskazane w dokumentacji przetargowej.

Zamawiający, informuje iż wykreśla z SIWZ i jej załączników wszystkie nazwy własne, znaki towarowe, pateny, pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę.

- Jeżeli w dokumentacji – opisie przedmiotu zamówienia, odniesiono się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- Poszczególne etapy robót powinny być zrealizowane za pomocą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w danym zakresie, jeśli jest to wymagane w dokumentacji projektowej.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.:

- wykonywanie instalacji elektrycznych,

- wykonywanie prac konstrukcyjno  - budowlanych,

- kładzenie okładzin podłogowych – posadzek z tworzyw sztucznych,

- wykonywanie prac związanych z ogrodzeniem/oznakowaniem terenu budowy, utrzymywaniem porządku na terenie budowy w czasie realizacji prac,

były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.).

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

Szczegółowy opis ww. wymagania zawarto we wzorze umowy.

Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a jeżeli strony nie ustalą terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić Zamawiającemu kopie umów o pracę zawartych z pracownikami  lub oświadczenie Wykonawcy/podwykonawcy o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę potwierdzających, że czynności, o których mowa powyżej są wykonywane przez te osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach zadania.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1  pkt 6 i 7 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 24aa PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy, Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art.29 ust.4 pkt 1) ustawy.

### Część II. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

- warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – suma gwarancyjna w wysokości, co najmniej 10.000.000,00 złotych,

Uwaga: posiadane przez Wykonawcę OC musi obejmować ochroną ubezpieczeniową również

podwykonawców, którzy będą realizować przedmiot zamówienia,

- warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej  niż 10.000.000,00 złotych.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

Za robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, Zamawiający uzna robotę budowlaną spełniającą łącznie następujące wymagania – warunki:

Robota budowlana nr 1

- robota budowlana o wartości min. 15.000.000,00 zł brutto,

- robota budowlana w zakresie obiektu o kubaturze 20.000m³ w tym roboty budowlane w zakresie konstrukcji, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej, instalacji wentylacji, instalacji gazów medycznych.

Robota budowlana nr 2

- robota budowlana o wartości min. 5.000.000,00 zł brutto,

- robota budowlana w zakresie obiektu o kubaturze 5.000 m³ w tym roboty budowlane w zakresie konstrukcji, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej, instalacji wentylacji.

Wykazane zamówienie (robotę budowlaną) należy udokumentować dowodem (np. referencje, inne dokumenty) określającym czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

- Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zdolnością techniczną lub zawodową, tj.:  osobami do realizacji  przedmiotu zamówienia w szczególności spełniającymi co najmniej następujące wymagania:

- minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy – kierownika robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, niezbędne dla realizacji całości zamówienia lub równorzędne oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na, co najmniej 1 obiekcie,

- minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na minimum 1 obiekcie,

- minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi  na minimum 1 obiekcie.

(zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202).

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych. Dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.).

Uwaga:

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23  ustawy, Wykonawcy muszą łącznie wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 1 B) lit. b) i c).

3. Dodatkowe podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy:

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu również na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.

### Część III.  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzających, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

- Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ (JEDZ). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przygotowanym oraz przekazanym Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Szczegółowy opis przygotowania i składania dokumentu znajduje się w akapicie „Opis sposobu przygotowania oferty” specyfikacji.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w punkcie 1 (powyższym) Części III SIWZ, składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz  brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie podmiotów składających ofertę wspólnie powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy.

- Zamawiający nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1 (powyższym) Części III SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, tj. Zamawiający nie weryfikuje podwykonawców pod kątem braku istnienia podstaw do wykluczenia, a wymaga wyłącznie wskazania informacyjnie w załączniku nr 3 do SIWZ (JEDZ) informacji dotyczących ewentualnych podwykonawców wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 (powyższym) Części III SIWZ, dotyczące tych podmiotów. Oświadczenie podmiotów składających ofertę wspólnie powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy.

Instrukcja wypełnienia JEDZ: www.uzp.gov.pl/Repozytorium Wiedzy/JEDZ/Instrukcja wypełnienia JEDZ

Uwaga:

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  - oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

  - oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa:

- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 5 do SIWZ),

- potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,

- informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość podsiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przez upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ),

potwierdzających, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania:

nie dotyczy

potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania (dotyczy załącznika nr 12 parametry techniczne):

Odpowiednio do informacji zawartych w tabelach 1- 11 – załącznik nr 12 do SIWZ.

- Badania na zgodność z PN EN 60601-1-2 wykonanych przez Jednostkę Akredytowaną.

- Deklaracja zgodności CE dla Wyrobu Medycznego klasy IIb.

- Wpis lub powiadomienie do Prezesa URPL.

- Ogólnodostępny folder (katalog) informacyjny producenta oferowanego urządzenia lub zdjęcie przedstawiające urządzenie.

- Rysunek techniczny ilustrujący wymagane wyposażenie wraz z jego rozlokowaniem.

- Badania na zgodność EMC wg PN-EN 60601-1-2 dla elektronicznego modułu pracy gazów medycznych wykonane przez Jednostkę Notyfikowaną – protokół.

- Deklaracja CE producenta lampki.

- Atest - powierzchnie kopuł pokryte atestowanym materiałem o właściwościach antybakteryjnych – lampa.

- Deklaracja zgodności CE producenta.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wzór oświadczenia – załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

  - punkcie 5 lit. a) Część III specyfikacji – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

  - punkcie 5 lit. b) – d) Część III specyfikacji – składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Dokumenty, o których mowa w punkcie 7 lit. a) i lit. b) tiret drugi Część III specyfikacji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 7 lit. b) tiret pierwszy Część III specyfikacji, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7 Część III specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 7 lit c) Część III specyfikacji stosuje się.

  - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w punkcie 5 lit. a) Część III specyfikacji, składa dokument, o którym mowa w punkcie 7 lit. a) Część III specyfikacji, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 7 lit. c) Część III specyfikacji zdanie pierwsze stosuje się.

  - W zakresie nie uregulowanym specyfikacją, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy:

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
(np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej), są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

- W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

- Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
są przekazywane faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

  - Oferta musi być złożona w formie pisemnej (formularz ogólny – załącznik nr 1 do SIWZ, przedmiar robót, pełnomocnictwo, wadium, parametry techniczne) oraz elektronicznej (załącznik nr 3 do SIWZ  - JEDZ).

  - Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać 
na adres: Zespół ds. Zamówień Publicznych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz.

  - Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer  - 18 443-66-35, 18 443-86-01.

  - Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl.

  - Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

  - Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy. Zamawiający preferuje korespondencję w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres mailowy podany w punkcie 5 w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku przesłania pisma w formie elektronicznej nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą lub faksem.

  - Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu/drogą elektroniczną.

  - W celu ułatwienia pracy związanej z odpowiedziami na zapytania, Zamawiający uprzejmie prosi o przesyłanie zapytań składanych faxem dodatkowo w wersji edytowalnej na adres podany niżej - adres elektroniczny Zamawiającego: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Józef Kośka – koordynator zespołu ds. technicznych, Dział Administracyjno – Techniczny – sprawy merytoryczne: tel. 18/443-88-77 wew. 508,

- Ryszard Tobiasz – koordynator ds. zamówień publicznych, Dział Administracyjno – Techniczny – sprawy proceduralne (upoważniony do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną): tel/fax 18 443-66-35.

- Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Zamawiający udzielać będzie wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji wyłącznie na pytania złożone faksem, pisemnie lub drogą elektroniczną pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert,

- jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania,

- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej zamieszczona na tej stronie nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- w uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej,

- jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP lub przekazuje UPUE ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowaniu, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 ustawy,

- jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informacje na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie,

- wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów, będą podlegały nowemu terminowi.

Wymagania dotyczące wadium:

Zasady wnoszenia wadium

- Ustala się kwotę wadium w wysokości: 250.000,00 PLN:

B. Wadium może by wniesione w jednej z następujących form:

- w pieniądzu,

- w poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.).

C. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek Zamawiającego w banku: PKO Bank Polski S.A. numer konta: 58 1020 2892 0000 5402 0653 7403 z adnotacją: „Wadium – nr sprawy DA.271-54/18 ”  w terminie  do dnia 22 października 2018r.   do godz. 11.00.

Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego.

Kopia przelewu dołączona winna być do oferty.

D. Kserokopię wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna (dopuszczonej specyfikacją) należy załączyć do oferty. Oryginał należy złożyć w zespole ds. zamówień publicznych  w osobnej kopercie z dopiskiem: „wadium - nr sprawy DA.271- 54/18” do dnia 22 października 2018 r. do godz. 11.00. Wadium składane w tej formie musi mieć początkową datę ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą. W razie zawieszenia postępowania lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy termin ważności wadium zostanie przedłużony przez Wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres.

Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji jako wadium przetargowego, w treści gwarancji nie mogą być zawarte żadne postanowienia ograniczające prawo Zamawiającego do realizacji tych gwarancji.

Gwarancje muszą określać bezwarunkowe prawo Zamawiającego do ich realizacji. Gwarancje, w których ograniczono prawo Zamawiającego, lub w których uzależniono realizację od spełnienia jakichkolwiek warunków, oprócz wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawy „Prawo zamówień publicznych”, uznane zostaną jako nie spełniające warunków specyfikacji.

2. Zasady zwrotu wadium

- Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy.

- Zgodnie z art. 46 ust. 1a ustawy, wadium zostanie zwrócone Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku  rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

3. Utrata wadium

1. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:

1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Termin związania ofertą:

Termin, do którego Wykonawca będzie związany ofertą:

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

- Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umownej zamówienia brutto podanej w ofercie, najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pozostałe szczegółowe sprawy związane z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, realizowane będą na podstawie uregulowań zawartych w art. 147, 148, 149, 150, 151 ustawy.

Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej (formularz ogólny – załącznik nr 1 do SIWZ, przedmiar robót – kosztorys ofertowy, pełnomocnictwo, wadium, parametry techniczne – załącznik nr 12) oraz elektronicznej (załącznik nr 3 do SIWZ  - JEDZ).

- Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie):

- wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz ogólny oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. Prosimy również o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD,

- wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy przedmiar robót – kosztorys ofertowy, sporządzony według wzoru zawartego w załącznik nr 2 do specyfikacji. Prosimy również o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD,

Dokumenty określone powyżej stanowią ofertę, w związku z tym nie będą podlegały procedurze uzupełnienia, określonej w art. 26 ust. 3 ustawy.

- oświadczenia wymienione w punkcie 1, 2 i 4 Część III Instrukcja dla Wykonawców specyfikacji (Oświadczenie musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przygotowanym oraz przekazanym Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

- Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii:

- dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - w przypadku, gdy prawo do  podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, względnie innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

- Poza wymienionymi powyżej dokumentami wskazane jest złożenie w ofercie kserokopii potwierdzenia wniesienia wadium, w przypadku wpłaty przelewem oraz parametry techniczne  - załącznik nr 12 do SIWZ.

- Sposób przygotowania i przekazania oświadczenia o którym mowa w pkt 1, 2 i 4 Część III Instrukcja dla Wykonawców specyfikacji:

- Wykonawca przygotowuje dokument elektroniczny, o którym mowa w pkt 1 Część III Instrukcja dla Wykonawców specyfikacji, wypełniając Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) przy pomocy narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania,

- jedynym dopuszczonym formatem przesyłanych danych jest „.pdf”.

- po stworzeniu lub wygenerowaniu dokumentu elektronicznego, Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579),

- dokument elektroniczny JEDZ wraz z podpisem powinien zostać zarchiwizowany do formatu ".7z" oraz zaszyfrowany z wykorzystaniem metody szyfrowania AES-256 np. przy użyciu narzędzia na licencji open-source 7-Zip,

- Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w miejscu do tego określonym w formularzu ogólnym oferty – załącznik nr 1, składanego w formie pisemnej,

- Wykonawca przesyła podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowany JEDZ na adres poczty elektronicznej jedz@szpitalnowysacz.pl,

- Oświadczenie JEDZ powinno zostać złożone w taki sposób, by dokument dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, wskazanego w akapicie „Termin składania ofert” specyfikacji. W temacie wiadomości Wykonawca powinien wskazać numer postępowania a w treści wiadomości Wykonawca powinien wskazać dodatkowo nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę Wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na jego identyfikację (np. JEDZ do postępowania nr 54/18 – Nazwa Wykonawcy),

- UWAGA! Nie dopuszcza się składania JEDZ wraz z ofertą pisemną na nośniku danych (np. płycie CD, pendrivie), ponieważ taka forma nie spełnia wymogu złożenia dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ. Data przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego,

- Podpis elektroniczny o którym mowa w pkt 4 lit. c) powinien być w formacie możliwym do zweryfikowania w dowolnym oprogramowaniu weryfikacyjnym np. KIR Szafir posiadanym przez Zamawiającego.

- Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale złączone w celu zapobieżenia ich dekompletacji.

- Wszelkie poprawki lub zmiany treści któregokolwiek dokumentu wchodzącego w skład oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

- Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

- Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.419), jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą one być udostępnione oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim wypadku wskazane jest, aby oferta składała się z dwóch rozdzielonych części. Część pierwsza oznaczona napisem „Dokumenty jawne” powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty określone w specyfikacji, z wyjątkiem informacji będących w ocenie wykonawcy tajemnicą przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być złożone w drugiej części oferty oznaczonej napisem „Informacje zastrzeżone”. W przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

- Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku zmiany oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o tym co i jak zostało zmienione oraz dokumenty wymagane w związku ze zmianą. Całość powinna być złożona w kopercie oznakowanej „ZMIANA OFERTY”. Wszystkie wymagania dotyczące składania ofert dotyczą również przypadku zmiany oferty. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiający sprawdzi skuteczność złożonego oświadczenia w powiązaniu z dokumentami złożonymi w ofercie, której dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej zawarte nie zostaną odczytane - zostanie ona zwrócona wykonawcy.

- W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który Zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL734 26 08 458.

- Ofertę składaną w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru określonego w akapicie „Oznaczenie oferty i tryb jej przesłania”.

- Wskazane jest, aby wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną kopertę zawierająca dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi przypadek określony w punkcie 11.

- Oferty złożone po terminie składania zostaną zwrócone bez otwierania zgodnie z dyspozycją art.84 ust.2 ustawy.

- Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne):

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia,

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie, należy załączyć do oferty,

- Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela,

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,

- Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców, zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została taka umowa zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia,

- Wykonawców obowiązują postanowienia część III Instrukcja dla Wykonawców, w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.

Sposób obliczenia ceny:

Cena oferty:

- ceny oferowane winny być wyrażone w PLN;

- oferowana cena to cena ryczałtowa ( w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego) brutto oferty za wykonanie zadania, uwzględniająca wszystkie rabaty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia. Ogólna cena oferowana powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji, powinna także obejmować koszty robót nie ujętych w SIWZ, a które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (m. in. roboty budowlane wynikające z SIWZ, wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, likwidacja placu budowy, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń, badań, zezwoleń i opinii wymaganych podczas odbioru końcowego robót,  koszty obsługi geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej itp.). Cenę ryczałtową należy obliczyć w oparciu o SIWZ (przedmiary robót) oraz inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia;

- cena ryczałtowa brutto musi być określona do dwóch miejsc po przecinku (słownie i liczbowo) i zawierać:

- wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia (cena netto podana słownie i liczbowo)

- podatek VAT;

- Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.

Zawartość oferty:

Wypełniony formularz ogólny (załącznik nr 1) +przedmiar robót (kosztorys ofertowy – przedmiar robót) +wypełniony załącznik nr 12 Parametry techniczne

Oświadczenia wymienione w punkcie 1 – 4 Część III. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW specyfikacji (zał. nr 3) Pełnomocnictwo Dowód wniesienia wadium

Zaleca się, aby wszystkie dokumenty, we wskazanej powyżej kolejności, stanowiące całość oferty, posiadały spis treści oraz ponumerowane strony.

Oznaczenie oferty i tryb jej przesłania:

- Ofertę, po dokładnym sprawdzeniu kompletności i prawidłowości zawartych w niej informacji należy złożyć Zamawiającemu w zamkniętej zewnętrznej i wewnętrznej kopercie, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

- Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć następująco:

Na środku koperty adres doręczenia o treści:

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego

zespół ds. zamówień publicznych – Dział Administracyjno - Techniczny

33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 10

W lewym górnym rogu koperty napis o treści:

„UWAGA! Nie otwierać przed rozpoczęciem przetargu”.

Na dole koperty pod adresem napis o treści określającej przedmiot i tryb przetargu:

„Przetarg nieograniczony  -budowa pawilonu dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno Położniczego i Neonatologii z Intensywną Terapią Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz przeniesieniem baru „Bistro” do nowej lokalizacji oraz rozbiórką budynku byłej pralni” – 54/18.

- Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie.

- Koperta z dokumentacją ofertową może być dostarczona Zamawiającemu:

- zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016r., poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca,

(doręczona na miejsce: zespół ds. zamówień publicznych - DAT, Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10).

Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 22 października 2018 r. o godz. 11.00.

OFERTY, KTÓRE WPŁYNĄ PO TYM TERMINIE, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Miejsce i termin otwarcia ofert

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2018 r. o godz. 12:00 w zespole ds. zamówień publicznych Działu Administracyjno - Technicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (ul. Młyńska 10)

W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.

Przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu ofert osobom obecnym zostaną ogłoszone nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, których oferty zostaną otwarte, oraz informacje dotyczące ceny oferty.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Poprawianie omyłek

- Zamawiający poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Odrzucenie oferty:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy,  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest  niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawnie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

- Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą,

- wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium,

- oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego,

- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki odwoławcze wymienione w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony  prawnej”.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1) Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

- dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów,

- nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

- unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2) Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 lit. a) i e) do f) na stronie internetowej.

3) Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana albo zaprosi go do swojej siedziby w celu podpisania umowy. O miejscu i terminie podpisania umowy, Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

4) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać – przed zawarciem umowy – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5) W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

Część IV  OPIS  KRYTERIÓW WYBORU OFERTY

Kryterium I   Cena (koszt)	  -  60%

Kryterium II Termin realizacji zamówienia	   - 30%

Kryterium III Gwarancja	   - 10%

Przy dokonywaniu oceny oferty według wymienionych wyżej kryteriów, Zamawiający opierać się będzie na informacjach zawartych w przedłożonych przez Wykonawcę dokumentach m.in.:

- oferta – formularz ogólny,

- przedmiary – kosztorys ofertowy.

Ocena zostanie dokonana dla zadania. Jeżeli na zadanie nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu lub wystąpią inne okoliczności wymienione w art. 93 ust. 1 ustawy, postępowanie dotyczące zamówienia zostanie unieważnione.

Przy ocenie ofert obowiązywać będą następujące zasady:

a) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium cena, termin realizacji oraz gwarancji.

b) oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną ilości punktów, pozostałym Wykonawcom spełniającym wymagania danego kryterium przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza ilość punktów,

c) ocena końcowa oferty będzie sumą wartości punktowych uzyskanych z wszelkich przyjętych do oceny kryteriów.

Każda z ofert oceniana będzie w skali 0-100 pkt, przy zastosowaniu podanych powyżej kryteriów i uwzględnieniu ich znaczenia (wag) w następujący sposób:

I. Cena (koszt):

Ocena punktowa oferty dokonana zostanie zgodnie z formułą:

ofertowa wartość minimalna

Wartość punktowa oferty = ----------------------------------------- x 60 pkt.

ofertowa wartość badanej oferty

II. Termin realizacji:

Punktacja za termin realizacji przedmiotu zamówienia  dokonana zostanie w sposób następujący (skala ocen 0 – 30 pkt):

- maksymalny termin realizacji do 31 marca 2020 r. 	   - 0 pkt

- do 16 marca 2020 r.					 - 10 pkt

- do 1 marca 2020 r.					 - 20 pkt

- do 15 lutego 2020r. i mniej				 - 30 pkt

III. Gwarancja

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia – roboty budowlane (określony w miesiącach) liczony będzie w skali 0-10 pkt według zasady:

- minimalny okres gwarancji 36 miesięcy		- 0 pkt

- za 48 miesięcy 					- 5 pkt

- za 60 miesięcy i więcej				- 10 pkt

Oferta najkorzystniejsza

Zamawiający jako najkorzystniejszą uzna ofertę z największą liczbą punktów sumowanych zgodnie z kryterium oceny.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najwyższej sumie punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, zgodnie z zasadami (wzorami) określonymi w cz. IV. „OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY”.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Część V ISTOTNE WARUNKI UMOWY

- Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na oświadczenie zawarte w ofercie – formularzu ogólnym, w którym oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi warunkami umowy  i w przypadku wybrania jego oferty jest gotów do podpisania umowy na podanych przez Zamawiającego warunkach.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego, zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Ogólne warunki umowy istotne dla Zamawiającego są następujące:

UMOWA- Projekt         patrz załącznik nr 7 do SIWZ

Część VI RODO

Klauzula informacyjna dotycząca Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż:

- Administratorem danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowany w XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000029409, NIP 734-26-08-458, REGON 000306437.

- Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: abi@szpitalnowysacz.pl

- Dane osobowe są przetwarzane (w tym są zbierane) przez Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego wyłącznie w celu:

- przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- dochodzenia ewentualnych roszczeń.

- Podstawa prawna przetwarzania przez Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych. Niepodanie tych danych uniemożliwia uczestniczenie w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

- podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

- podmiotom współpracującym ze Szpitalem Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w zakresie realizacji świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego procesu i zarządzania naszym podmiotem, w tym zwłaszcza podmiotom zaopatrującym Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w umożliwiające ich realizację rozwiązania techniczne i organizacyjne, a zwłaszcza dostawcom usług:

- teleinformatycznych,

- księgowych,

- prawnych, doradczych oraz wspierających Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w dochodzeniu należnych roszczeń - w przypadku ich wystąpienia (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

- kurierskich i pocztowych,

- archiwizacyjnych,

- związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,

- osobom upoważnionym przez Administratora Danych, w tym naszym pracownikom 
i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

- osobom i/lub podmiotom upoważnionym przez Wykonawcę,

- organowi założycielskiemu Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego (Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Małopolskiego) w związku ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad Szpitalem Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego,

- innym osobom i/lub podmiotom ze względu na jawność postępowania.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeśli celem przetwarzania danych jest dochodzenie roszczeń, to przetwarzamy dane – w tym celu – przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

- Przekazującemu dane/ stronom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.

- Przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych w razie uznania, iż ich przetwarzanie narusza unijne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO).

- Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załącznik nr 1do SIWZ

## OFERTA  -  FORMULARZ  OGÓLNY

# Uwaga ! Wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca

Szpital Specjalistyczny

im. J. Śniadeckiego

ul. Młyńska 10

33-300 Nowy Sącz

Nazwa Wykonawcy: .......................................................................................................................

Adres:kod-.................miejscowość........................................ulica ....................................... wojew.......................................................................

Tel. / Fax: .........................................................................................................................................

REGON: ..........................................................................................................................................

NIP ...................................................................................................................................................

Adres mail ………………………………………………………………………………….

Przedkładamy ofertę dotyczącą postępowania o zamówienie publiczne prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na budowa pawilonu dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno Położniczego i Neonatologii z Intensywną Terapią Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz przeniesieniem baru „Bistro” do nowej lokalizacji oraz rozbiórką budynku byłej pralni.

Oświadczamy że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia m.in. przedmiotem zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń i uwag,

- uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy i wyrażamy gotowość zawarcia umowy uwzględniającej warunki Zamawiającego oraz przystąpienia do zgodnej z nimi realizacji zamówienia,

- dysponujemy środkami finansowymi, pracownikami i sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia,

- będziemy w stanie zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni rozpoczynający się wraz z upływem terminu składania ofert.

- zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i nie wnosimy z tego tytułu zastrzeżeń do Zamawiającego,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Po zapoznaniu się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, warunkami Zamawiającego oraz opisem przedmiotu zamówienia informujemy, że warunki oferowane przez naszą firmę – istotne dla realizacji w/w zamówienia - są następujące:

I. CENA

Zadanie nr 1

netto .......................... zł (słownie: ..........................................................................................)

podatek ......................zł ( słownie: .........................................................................................)

brutto ......................... zł (słownie: .........................................................................................)

II. WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia - roboty budowlane ……………. miesiące  (min. 36 miesiący) od daty zakończenia robót  - bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia – podpisania protokołu końcowego (gwarancja podlega ocenie).

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU – gwarancja dla zainstalowanych urządzeń, aparatury, sprzętu, systemów zgodnie z SIWZ wynosi …………….. (min. 24 miesiące).

Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu zawiera załącznik nr ...... do oferty, który w szczególności winien zawierać:

- czas reakcji serwisu technicznego od chwili zgłoszenia awarii (max 12 godz.),

- adres i nazwę autoryzowanego serwisu ,

- warunki przeglądów (należy podać ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji).

(Uwaga: Wykonawca winien przygotować w/w załącznik dot. szczegółowych warunków gwarancji i serwisu).

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Ilość przeglądów w okresie gwarancji ………. (podać – ale nie mniej niż jeden raz w roku).

…………………………………………………………………………………………………………

Kontakt (Nazwisko, nr telefonu, fax) pod który można zgłaszać awarie/serwis ……………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Oferujemy następujący termin realizacji zamówienia do ………………… (max 31 marca 2020 r. – bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia  i  podpisania  protokołu końcowego) (należy podać – termin podlega ocenie).

IV.WARUNKI PŁATNOŚCI

Termin zapłaty od dnia złożenia faktury Zamawiającemu - 30 dni

V.PODWYKONAWCA

Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców.

(Uwaga: niewłaściwe skreślić).

Wykonawca powierza podwykonawstwo w zakresie (wypełnić odpowiedni do danego zakresu prac):

| LP | Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |

Proszę wypełnić w przypadku podwykonawstwa.

VI.OSOBY UPOWAŻNIONE DO PODPISANIA UMOWY:

...................................................................

...................................................................

VII. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………………………............. (w przypadku wyboru jego oferty).

VIII. Forma wniesienia wadium .....................................................................................................

Konto do zwrotu wadium nr ..........................................................................................................

W banku ..........................................................................................................................................

IX. Oświadczam, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego / Oświadczam, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego tj. w zakresie następujących towarów/usług: ............................................................. – wartość podatku ..................................................... . (UWAGA! niewłaściwe skreślić).

X. Oświadczam, że następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało załączone do naszej oferty.

XI. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na

adres: ……….…………………………………………………………..

XII. OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest:

….…………………………………….………...

XIII. Informacja o JEDZ, składanego przez Wykonawcę w postaci elektronicznej:

- Hasło dostępu do JEDZ:.....................................................

- Inne informacje służące do prawidłowego odszyfrowania danych zawartych w JEDZ:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

XIV. Konto Wykonawcy  nr .................................................................................................

w banku .................................................................................................................................

XV.CENA ZA MATERIAŁY Z ROZBIÓRKI PRALNI

Deklaruję chęć odkupienia materiałów z rozbiórki pralni (zaznaczyć właściwe „X”):

a)

| TAK |  |
| --- | --- |

Brutto ……………………….. zł (słownie: ……………………………………………….)

Cena za materiały z rozbiórki nie może by niższa niż cena wywoławcza tj. 60.000,00 zł.

b)

| NIE |  |
| --- | --- |

XVI. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

XVII. Wykonawca jest ……………………………….. przedsiębiorcą  (małym / średnim przedsiębiorcą  - wpisać odpowiednio).

XVIII. Do oferty dołączamy:

  - …………………………………………………..,

  - …………………………………………………..,

  - …………………………………………………..

| Dnia …........……. r. |  |
| --- | --- |

.....................................

(Podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy )

1)rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2 do SIWZ

SPIS DOKUMENTACJI

1) PROJEKT BUDOWLANY

a) Tom I Zagospodarowanie (jeden folder zip pod nazwą „TOM I ZAGOSPODAROWANIE” z poniższą zawartością)

- architektura

- opis – 1 element

- rysunki – 2 elementy

- b. sanitaria

- opis -1 element

- rysunki – 5 elementów

- elektryczna i niskoprądowa – 2 elementy

b) Tom II Obiekty Kubaturowe (w ramach tego są 4 foldery o poniżej zawartości)

- architektura – 15 elementów (jeden folder zip pod nazwą „ARCHITEKTURA”)

- b. sanitarna (jeden folder zip pod nazwą „B.SANITARNA”)

- opis – 2 elementy

- rysunki – 24 elementy

- elektryczna i niskoprądowa – 32 elementy (jeden folder zip pod nazwą „ELEKTRYCZNA I NISKOPRĄDOWA”)

- konstrukcyjna – 11 elementów (jeden folder zip pod nazwą „KONSTRUKCJA”)

2) PROJEKT WYKONAWCZY

a) Tom I Zagospodarowanie (jeden folder zip pod nazwą „TOM I ZAGOSPODAROWANIE” z poniższą zawartością)

- architektura - 3 elementy

- b. elektryczna – 2 elementy

- b. sanitarna

-  opis- 1 element

- rysunki – 6 elementów

b) Tom II Obiekty kubaturowe

- architektura – 38 elementy (jeden folder zip pod nazwą „ARCHITEKTURA”)

- b. elektryka (cztery foldery  zip pod nazwą „OPIS”, „rysunki 1”, „rysunki 2” „rysunki 3” „rysunki 4)

- opis – 3 elementy

- - rysunki – 124 elementy w tym „rysunki 1” – 37 elementy, „rysunki 2” 37 elementy „rysunki 3”  - 36 elementy „rysunki 4 - 14 elementy)

- b. sanitarna (jeden folder zip pod nazwą „B.SANITARNA”)

- opis – 2 elementy

- rysunki – 46 elementów

- konstrukcja – 31 elementów (jeden folder zip pod nazwą „KONSTRUKCJA”)

3) PRZEDMIARY (jeden folder zip pod nazwą „PRZEDMIARY ” z poniższą zawartością) – 10 elementów  w tym:

- przedmiar – instalacje wewnętrzne wod.kan.,co.

- przedmiar – instalacje zewnętrzne

- przedmiar – instalacja gazów, gazy medyczne

- przedmiar – rozbiórka budynku pralni

- przedmiar – rozbiórka baru Bistro

- przedmiar –  instalacje elektryczne

- przedmiar -  instalacje elektryczne nisko prądowe

- przedmiar – instalacje sanitarne wentylacja i klimatyzacja

- przedmiar - drogi

- przedmiar – roboty budowlane

4) STWIORB (jeden folder zip pod nazwą „STWIORB” z poniższą zawartością)

- elektryka – 4 elementy

- konstrukcja – 12 elementów

- 32 elementy

5) pozostałe ((jeden folder zip pod nazwą „pozostałe” z poniższą zawartością)

- drogi w tym:

b.drogowa – 4 elementy

B.drogowa – PW (PDF – 10 elementów, DWG – 5 elementów)

Branża Drogowa –PB (PDF – 7 elementów, + 6 elementów)

- rysunki – 27 elementów

Załącznik nr 3 do SIWZ

Patrz dokument  „Załącznik nr 3 do SIWZ  - JEDZ”

Załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego budowa pawilonu dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno Położniczego i Neonatologii z Intensywną Terapią Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz przeniesieniem baru „Bistro” do nowej lokalizacji oraz rozbiórką budynku byłej pralni.

ja (imię i nazwisko)

……...............................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) .......................................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej/ należę do grupy kapitałowej * w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.).

....................... dnia .....................		         		..........................................................

(miejscowość)				         	                            (pieczątka i  podpis Wykonawcy)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ja (imię i nazwisko)

……................................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy) .......................................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że do tej samej grupy kapitałowej należą:

Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….	.

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….	.

........................ dnia .....................		         	..........................................................

(miejscowość)				         	           (pieczątka podpis Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr  5  do SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT

| Lp. | Przedmiot zamówienia (wraz z zakresem) | Data rozp realizacji m-c/rok | Data zakończenia realizacji m-c/rok | Wartość zadania w zł brutto za które Wykonawca był odpow. | Nazwa, adres i nr telefonu Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dot. zadanie nr … |
| dot. zadanie nr … |
| dot. zadanie nr … |
| dot. zadanie nr … |
| dot. zadanie nr … |
| dot. zadanie nr … |
| dot. zadanie nr … |

.............................................

podpis

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ OSÓB DO REALIZACJI ZADANIA

| LP. | Imię i nazwisko | Planowana funkcja w realizacji zadania – zakres czynności | Uprawnienia, wykształcenie, kwalifikacje należy określić | Doświadczenie | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA:

Do przedstawionych osób należy dołączyć dokumenty, uprawienia określone w Części II SIWZ – na wezwanie Zamawiającego.

Wykazane osoby muszą spełniać wymagania (m.in. kwalifikacje, doświadczenie) określone w warunkach przystąpienia do postępowania określonych  w Części II SIWZ.

Data ................................					Podpisy osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

..................................................

Załącznik nr 7 do SIWZ

Patrz dokument  „Załącznik nr 7 do SIWZ  - projekt umowa”

Załącznik nr 8 do SIWZ

Opinia dot. określenia wartości rynkowej –

operat szacunkowy dot. wartości materiałów budowlanych

odzyskanych pryz rozbiórce obiektu pralni

Patrz dokument pdf pod nazwą „Załącznik nr 8 do SIWZ  - opinia”

Załącznik nr 9 do SIWZ

Umowa sprzedaży

zawarta w dniu ……………….2018 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w trybie art.39 na budowę ………………………….

pomiędzy:

………………….

jako „Sprzedający”

a

…………………

jako „Kupujący”

§ 1.

Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem następujących materiałów z rozbiórki określonych w załączniku nr 1 do umowy (określa to opinia - wycena materiałów z rozbiórki) stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

§ 2.

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu na podstawie przeprowadzonego przetargu sprzedaje, a Kupujący kupuje materiały uzyskane z rozbiórki budynku pralni opisane w § 1 za cenę w wysokości ………. zł brutto.

§ 3.

- Należność z tytułu kupna materiałów z rozbiórki (materiały porozbiórkowe) będzie płatna gotówką w kasie szpitala w terminie 7 dni na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego.

- Sprzedający zastrzega sobie prawo naliczania ustawowych odsetek w razie nieterminowej zapłaty.

§ 5.

Kupujący oświadcza, że znany jest mu stan techniczny materiałów z rozbiórki i z tego tytułu nie wnosi żadnych zastrzeżeń.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Wszelkie opłaty z tytułu zawarcia umowy ponosi Kupujący.

§ 8.

Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu podpisania umowy.

§ 9.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

## PODPISY STRON

SPRZEDAJĄCY:							KUPUJĄCY:

Załącznik nr 10a i 10b do SIWZ

Decyzja rozbiórka + budowa

Patrz dokument pdf pod nazwą „Załącznik nr 10a do SIWZ  - decyzja rozbiórka”

Patrz dokument pdf pod nazwą „Załącznik nr 10b do SIWZ  - decyzja budowa”

Załącznik nr 11 do SIWZ

Dokumentacja geodezyjna

Patrz folder zip pod nazwą „Załącznik nr 11 do SIWZ  - dok. geodezyjna”

Załącznik nr 12 do SIWZ

Parametry techniczne

- WYMAGANIA TECHNICZNO - UŻYTKOWE

SPRZĘTU MEDYCZNEGO I TECHNICZNEGO

Patrz folder zip pod nazwą „Załącznik nr 12 do SIWZ parametry”

Folder zawiera:

poz.1 – 9 dotyczący paneli medycznych

poz. 10 lampa operacyjna LED

poz. 11 – myjnia dezynfektor (płuczka dezynfektor)