Załącznik nr 6 do SWZ

UMOWA - wzór

zawarta w dniu …………. r. w Nowym Sączu z Wykonawcą wybranym w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm., zwana dalej „ustawą Pzp”)

pomiędzy:

Szpitalem Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz ul. Młyńska 10, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod poz. 0000029409

reprezentowanym  przez:

# Dyrektora 								Lidię Zelek

## działającym jako Zamawiający

a

firmą ………………………………………………………………………………….………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………...

działającą jako Wykonawca

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji techniczno – kosztorysowej …………….. w zakresie:

……………………

……………………

…………………….

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz w zakresie rzeczowym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia – „OPZ” stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i obejmujący wykonanie, przygotowanie i przedstawienie:

- projektu budowlanego i projektu wykonawczego,

- kosztorysu inwestorskiego,

- przedmiaru robót,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

we wszystkich niezbędnych z przedmiotem zamówienia branżach.

- Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące w postępowaniu zapisy specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

- Opracowania wymienione w pkt 2 Wykonawca wykona i dostarczy w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym z zapisem na CD w formacie ogólnodostępnym pdf, dwg (kosztorys w programie NORMA) oraz ilości wymaganej i określonej formie w „OPZ” stanowiącym załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace projektowe zgodnie z umową, w oparciu o wymogi polskiego i międzynarodowego prawa – szczegóły określa załącznik nr 1 do umowy.

- Wykonawca winien uwzględnić przy realizacji przedmiotu zamówienia wszystkie zmiany w przepisach ustawy, rozporządzenia itp.

- Dokumentacja musi być uzgodniona w zakresie wymagań  p.poż, ergonomii i BHP oraz sanitarno – epidemiologicznych.

- Dokumentacja winna zawierać wszelkie uzgodnienia wymagane prawem (wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów szczegółowych, pod kątem uzyskania formalnych decyzji urzędowych na realizację zadania (pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, dokumentacja geodezyjna itp.) stanowiące podstawę do uzyskania wymaganych przepisami prawa pozwoleń i decyzji administracyjnych.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji (przedmiotu umowy) z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami państwowymi i branżowymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca oświadcza, że dokumentacja będzie kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, a także wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z założeniami, warunkami określonymi w SWZ oraz ofertą złożoną Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie umowy.

- W projekcie - dokumentacji będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

- Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja powinna spełniać wymagania ustawy prawo zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 99-103 ustawy PZP tj.:

a) w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty;

b) w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji – w szczególności nie może wskazywać na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” łącznie z opracowaniem tabeli równoważności dopuszczającej produkty równoważne z jednoczesnym opisem równoważności.

- Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa określała parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, albo podawała przykładowo 3-4 nazwy handlowe tych wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w dokumentacji projektowej, w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów.

- Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac projektowych.

- Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi, a jego uwagi będą uwzględnione przez Projektanta - Wykonawcę.

- Wykonawca - projektant ma obowiązek uzgadniania z Zamawiającym doboru materiałów budowlanych i standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych oraz samych rozwiązań projektowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia wraz z Zamawiającym w procesie uzyskania wszelkich formalnych decyzji urzędowych na realizację zadania (pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, dokumentacja geodezyjna) w szczególności zobowiązuje się, w przypadku konieczności, dokonania poprawek i uzupełnień dokumentacji projektowej mającej wpływ na uzyskanie wszelkich formalnych decyzji urzędowych w terminie niezwłocznym.

- Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne licencje na programy kosztorysowe i projektowe, którymi będzie się posługiwał przy realizacji umowy.

- W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do:

- realizacji całości Zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SWZ, Ofertą Wykonawcy, Umową, w sposób zapewniający ciągłość pracy Zamawiającego, uwzględniający charakter działalności Zamawiającego;

- współdziałania z Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Umowy;

- dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów;

- udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Zadania, o ile nie są objęte prawnie chronioną tajemnicą.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem dokumentacji będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 4

Terminy wykonania

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: do….. od dnia zawarcia umowy (odpowiednio do danej części nr 1 lub 2).

- Do tego dnia Wykonawca zobowiązany jest przekazać kompletną dokumentację będącą przedmiotem umowy.

- Wykonawca pełni nadzór autorski w terminie do dnia zakończenia inwestycji realizowanej na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

- Za zakończenie inwestycji uznaje się podpisanie przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru robót budowlanych wykonanych na podstawie projektu, będącego przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na przyśpieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu Umowy.

- Za wykonanie przedmiotu umowy, uważa się dzień podpisania przez obie strony protokołu odbioru i przekazanie wszystkich kompletnych dokumentów zamówienia.

§ 5

Odbiory

- Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.

- Odbiór Przedmiotu umowy - „Dokumentacji” w ilości wymaganej w SWZ oraz w wersji elektronicznej, odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego całego zamówienia podpisanego przez obie strony .

- Szczegóły odbioru dokumentacji zawiera załącznik nr 1 do umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają wykorzystanie odebranego zakresu zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. Termin na usuniecie wad do 3 dni. Po usunięciu wad Projektant zawiadamia pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru, a Zamawiający stosuje postanowienie pkt 2. Termin na usuniecie wad 3 dni.

- W przypadku wystąpienia wad jakościowych nadających się do usunięcia, Zamawiający może dokonać warunkowego odbioru przedmiotu umowy, wstrzymując zapłatę wynagrodzenia umownego do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. Po usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru, a Zamawiający stosuje postanowienie pkt 2.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy określone w ofercie i odebrać przedmiot umowy.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.

- Wraz z wykonaną dokumentacją Wykonawca przekaże Zamawiającemu spis opracowań składających się na komplet przedmiotu umowy wraz z pisemnym oświadczeniem o jej zgodności z umową, obowiązującymi normami i przepisami oraz kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

- Protokół, o którym mowa w pkt 2 stanowi podstawę do wystawienia faktury.

§ 6

- Wykonawca powierza podwykonawstwo w realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia w zakresie oraz firmom (nazwy firm określa się na etapie podpisywania umowy):

……………………………..

- W związku z powyższym Wykonawca winien w terminie 15 dni przed zamiarem podpisania umowy z Podwykonawcą przedstawić Zamawiającemu umowę określającą współpracę Wykonawcy i Podwykonawcy do zatwierdzenia.

- Zawierający umowę z Podwykonawcą Wykonawca oraz Zamawiający  ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za prace określone (zakres prac) w pkt 1 wykonane przez Podwykonawcę.

- W związku z solidarną odpowiedzialnością Wykonawcy i Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za wykonanie prace przez Podwykonawcę, Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo regulował wszystkie należności na rzecz tego Podwykonawcy i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną z tego tytułu.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za przedmiot zamówienia wykonany przez Podwykonawcę, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań Podwykonawców – jak za własne szkody i własne działania.

- Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcą taki okres odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 7

Wynagrodzenie i warunki płatności:

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest wynagrodzenie w wysokości określonej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej w kwocie:

netto: ………………zł

(słownie: …………………..złotych 00/100)

VAT:    ………………..zł

(słownie: ……………………………… złotych 00/100)

brutto: …………………..zł

(słownie: ……………………..złotych 00/100)

- Wykonawca uprawiony jest do wystawienia faktury po dokonaniu bezusterkowego odbioru dokumentacji tj. podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego całego zamówienia w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za wykonania usługę przelewem w ciągu 30 dni od wykonania usługi i prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy w …………………. Wykonawca oświadcza, iż podany rachunek figuruje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jak podatnicy VAT.

- W przypadku powierzenia części prac podwykonawcy - wystawienie faktury o której mowa powyżej przez Wykonawcę (za wykonaną część prac przez podwykonawcę), uzależnione będzie od uprzedniego rozliczenia się Wykonawcy z podwykonawcą – do faktury należy dołączyć kserokopię faktury podwykonawcy, (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)  wraz z dowodem zapłaty (potwierdzonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). W przypadku braku kserokopii faktury Podwykonawcy i dowodu zapłaty Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu otrzymania w/w dokumentów.

- Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności po dokonaniu korekty i przedłożeniu prawidłowo wystawionej faktury/korekty Zamawiającemu.

- W razie dokonania przelewu zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Z tytułu nieterminowej zapłaty naliczane będą odsetki  w wysokości odsetek ustawowych.

- W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie będą naliczane kary umowne określone w § 9 albo nastąpi odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy i naliczone zostaną kary umowne określone w § 9 pkt 1 lit. e.

§ 8

Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji do dnia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego przedmiotowego zadania inwestycyjnego na podstawie opracowanej dokumentacji.

- Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań w okresie gwarancji usunie ewentualne wady przedmiotu umowy, to termin gwarancji biegnie na nowo od chwili przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy bez wad.

- Odpowiedzialność Wykonawcy zostaje rozszerzona z tytułu rękojmi za wady i strony postanawiają, że termin rękojmi za wady kończy się w dniu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu zrealizowanego na podstawie opracowanej dokumentacji.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy określonego § 4, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego bez uwag, a w przypadku stwierdzenia wad od daty ich usunięcia i odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, jako należycie wykonanego.

- W dniu odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Kartę Gwarancyjną – wzór karty załącznik nr 2 do umowy, w której gwarantuje, że wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony wad. Dokument gwarancyjny (stanowiący załącznik nr 2 do umowy, Projektant dołączy do protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy określonego § 4, o którym mowa w § 5.

- Wykonawca w okresie gwarancji usunie wadę na własny koszt, niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo zlecić usuniecie wad (usterek) osobie trzeciej na koszt Wykonawcy oraz naliczy kary.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za właściwą jakość dostarczanego przedmiotu umowy oraz za szkody wyrządzone dostarczeniem wyrobów niewłaściwej jakości.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 0,5% wartości zadania (wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 pkt 1) za każdy dzień zwłoki, potrącając kwotę kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT, dotyczącej realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem pkt. 4,

- za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu dokonania zmian lub uzupełnień
w przedmiocie umowy, określonego w § 5 ust. 4 w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 pkt 1 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto dziennie za każdy dzień opóźnienia licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad – termin usunięcia wad 3 dni,

- za niedotrzymanie przez Wykonawcę postanowień umowy i obowiązków określonych umową w wysokości 2 % ceny określonej w § 7 pkt 1 za każdy pojedynczy stwierdzony fakt nienależytego wykonania umowy,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia – wartości brutto umowy określonej w § 7 pkt 1.

- Suma kar umownych naliczanych z różnych tytułów wskazanych w pkt 2, nie może łącznie przekroczyć 50% wartości umowy brutto.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 umowy, na co ten wyraża zgodę.

§ 10

- Strony ustalają, że w zakresie nie uregulowanym w § 9 umowy, obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będzie odszkodowanie na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego.

- Odszkodowanie będzie obejmować straty, które poszkodowany poniósł oraz utracone korzyści.

§ 11

Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:

- niezależnie od wartości tej zmiany w przypadku:

- zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego,

- zmiany nr konta bankowego,

- zmiany ustawowej stawki podatku VAT, z tym że kwota brutto wynagrodzenia należna Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a ewentualna zmiana umowy będzie dotyczyła stawki podatku i kwoty netto tego wynagrodzenia.

- zaistnienia okoliczności powodujących, iż zmiana umowy okaże się niezbędna dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

- zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, w okolicznościach, których nie dało się przewidzieć w chwili podpisania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych,

- zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy (jeżeli pojawiły się okoliczności. których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy), zwłaszcza gdy dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca,

- zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy,

- zaistnienia konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia (przesunięcie terminu jest możliwe jedynie po podaniu uzasadnienia wnioskującego i zaakceptowania go przez Zamawiającego),

- zaistnienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy czy też od Zamawiającego, powstałych na skutek nieprzewidzianego działania osób trzecich lub siły wyższej i mających wpływ na realizację zamówienia,

- aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych,

- zmiany podwykonawcy określonego w niniejszej umowie na wniosek Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.

- zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy w przypadku:

- gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego (jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, w wyniku sukcesji, wstąpienie w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości itp. (zmiany danych podmiotów zawierających umowę),

- jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewiedzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

- Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

- Zmiany wprowadzone zgodnie z powyższym nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

- Każda zmiana określona powyżej wymaga pisemnego uzasadnienia ze strony Wykonawcy i akceptacji Zamawiającego.

§ 12

Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- wystąpienia okoliczności  o których mowa w art. 456 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewiedzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;

- zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej/rozwiązanie przedsiębiorstwa Wykonawcy/zgłoszenia wniosku o upadłość. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

- nie usunięcia przez Wykonawcę wad wykazanych w protokole zdawczo-odbiorczym w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 14 dni, licząc od ostatniego dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiającego lub znacznie utrudniającego wykonanie przedmiotu zamówienia. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

- Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 14 dni, licząc od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na ostateczne rozpoczęcie prac projektowych;

- Wykonawca przerwał bez uzasadnionych przyczyn prace objęte przedmiotem umowy i przerwa trwa dłużej niż 7 dni. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 14 dni, licząc od ostatniego dnia przerwy;

- Wykonawca nie wykona poszczególnego zakresu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 14 dni, licząc od dnia wskazanego w § 4;

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z zakresem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, ofercie Wykonawcy w innych dokumentach lub niezgodnie z właściwymi przepisami albo też nienależycie wykonuje swoje inne zobowiązania wynikające z umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

- w przypadku wadliwego wykonywania/wykonania umowy, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;

- w sytuacji  nie dostarczenia przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia o której mowa w § 17.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

Pozostałe warunki umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia czynności nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania/zadań na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporządzonej na podstawie niniejszej umowy - minimum 2 wizyty na terenie inwestycji objętej projektem na miesiąc.

- Koszty związane z pełnieniem nadzoru autorskiego wliczone są w cenę dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporządzonej na podstawie niniejszej umowy.

- Szczegóły nadzoru autorskiego zawiera „OPZ” załącznik nr 1 do umowy.

§ 14

- Z chwilą przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej określonej w § 1 na Zamawiającego przechodzą w całości autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji w zakresie służącym do jej wykorzystania do budowy obiektu wykonywanego na jej podstawie.

- Majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego na m.in. następujących polach eksploatacji:

  - jednorazowej realizacji technicznej,

  - zwielokrotniania dowolną techniką dla celów realizacji dzieła,

  - publikacji i reklamy zrealizowanego dzieła dla celów Zamawiającego z zastrzeżeniem oznaczenia autorstwa.

- Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie są ograniczone na rzecz jakichkolwiek innych podmiotów, czy osób trzecich.

- Wynagrodzenie określone w § 7 zawiera opłatę za przeniesienie praw autorskich do dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia – umowy.

- Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na własność Zamawiającego przedmiotu umowy określonego w § 1.

- Wykonawca (Projektant) oświadcza, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do przedmiotu umowy, w szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o zachowaniu jego integralności.

- Zamawiającemu przysługuje prawo zezwolenia na wykonanie zależnego prawa autorskiego.

§ 15

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 pkt 1 umowy, tj. kwotę ……………………zł w formie …………………………………

- W dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść całość kwoty zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający wpłaci na lokatę terminową i w przypadku należytego wykonania całego zamówienia (odbioru końcowego na podstawie protokołu, bez zastrzeżeń Zamawiającego) zwróci z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego. Kwota ta zostanie pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej.

- Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w terminach i wysokości niżej wymienionej:

- 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego nie zawierającego zastrzeżeń,

- 30 % wartości zatrzymanego zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Kwota ta będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

- Zabezpieczenie wniesione w innej niż pieniądz formie:

- zabezpieczenie będzie posiadać termin ważności przekraczający co najmniej o 30 dni termin wykonania przedmiotu umowy określony w niniejszej umowie,

- w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego całego zamówienia nie zawierającego zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanego przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie w wysokości 30 % kwoty wymienionej w pkt 1 i terminie ważności przekraczającym, co najmniej o 30 dni termin udzielonej rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy,

- zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w lit. a) nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zamówienia nie zawierającego zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanego przedmiotu umowy,

- zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w lit. b) nastąpi w ciągu 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi i gwarancji na przedmiot umowy, o ile nie będą zachodzić okoliczności uprawniające Zamawiającego do zajęcia zabezpieczenia.

§ 16

- Do kierowania pracami związanymi z przygotowaniem Dokumentacji (przedmiotu zamówienia) wymienionej w … wyznaczony jest:

a) ze strony Wykonawcy  - …………………,

b) ze strony Zamawiającego – ………..

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji robót określonych w wykonanej dokumentacji.

§ 17

- Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy okazania w dniu podpisania umowy polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – stanowiącej załączniki do niniejszej umowy.

- W przypadku, gdyby Wykonawca nie okazał w dniu podpisania umowy polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 14 dni, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy do zawarcia umowy ubezpieczeniowej na odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej do końca trwania okresu gwarancji jakości.

§ 18

Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu sądów właściwych dla siedziby Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że we wszystkich sprawach spornych wynikających lub mogących wynikać z zawartej  umowy wyłączna jurysdykcja przysługuje sądom polskim.

§ 19

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, SWZ oraz oferta Wykonawcy, a także zapisy pozostałych dokumentów będących załącznikami do niniejszej umowy.

- Integralną częścią umowy jest SWZ  oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.

§ 20

- Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać skutecznie na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy. Ponadto Strony ustalają, że Wykonawca nie może podejmować żadnych czynności prawnych, z których wynikałaby odpowiedzialność osobista trzeciego podmiotu dająca możliwość wstąpienia w prawa wierzyciela.

- Zgoda, o której mowa powyżej związana z czynnością prawną mającą na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący jednostkę Zamawiającego (art. 54 stawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 711 z późn. zm.).

§ 21

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

PODPISY STRON

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do umowy  - DOKUMENT GWARANCJI JAKOŚCI - WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI

Załącznik nr 2 do umowy

DOKUMENT GWARANCJI JAKOŚCI

WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI

Do Umowy Nr ................... zawartej dnia ............................................

WYKONAWCA: .................................................................................................................................................

ZAMAWIAJĄCY: .................................................................................................................................................

PRZEDMIOT   GWARANCJI   JAKOŚCI:

...................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

Wykonawca udziela gwarancji Zamawiającemu na wykonane prace projektowo-kosztorysowe do dnia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zrealizowanego przedmiotowego zadania inwestycyjnego przez Wykonawcę robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Wykonawcy zostaje rozszerzona z tytułu rękojmi za wady i termin rękojmi za wady i kończy się w dniu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu zrealizowanego na podstawie opracowanej dokumentacji.

- O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

- Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawiadomienia obowiązany jest dokonać usunięcia usterek i przedłożyć poprawiony zakres Zamawiającemu.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z udziałem obu stron oraz wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania usunięcia usterek przez Wykonawcę, jeśli Zamawiający w tym czasie nie mógł korzystać w pełni z wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w okresie gwarancji, w wyznaczonym terminie, wady może usunąć Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszym dokumencie gwarancji oraz w umowie w zakresie gwarancji jakości, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji jakości.

......................................................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

…………….........................................................................

data, podpis i pieczęć imienna osoby

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy